- Tujuan Menjadi pedoman baku pelaksanaan Software Development Life Cycle (SDLC) agar proses pengembangan perangkat lunak berjalan terstruktur, terkontrol, terdokumentasi, dan menghasilkan produk berkualitas sesuai kebutuhan bisnis. - Ruang Lingkup SOP ini berlaku untuk seluruh aktivitas pengembangan perangkat lunak di divisi Software Development, mulai dari tahap requirement gathering hingga maintenance. - Definisi & Istilah - PRD (Product Requirements Document): Dokumen yang menjelaskan tujuan, fitur, dan kebutuhan fungsional produk dari sisi bisnis; menjadi acuan utama pengembangan. - GitHub Project: Alat manajemen tugas di GitHub berbasis kolom (To Do, In Progress, Done) untuk melacak progres fitur dan issue. - Branch main: Branch utama yang berisi kode stabil dan siap produksi. - Branch dev: Branch integrasi tempat fitur-fitur digabung dan diuji sebelum masuk ke main. - SonarQube: Platform untuk analisis kualitas kode, termasuk deteksi bug, code smell, dan kerentanan. - API Specification (API Spec): Dokumen teknis yang menjelaskan endpoint, metode, parameter, contoh request/response, dan penanganan error API. - Technical Design Review (TDR): Diskusi teknis antara Frontend dan Backend Engineer yang difasilitasi Responsibility Person untuk menyepakati arsitektur, spesifikasi API, dan desain database sebelum development. - Semantic Versioning (SemVer): Sistem penomoran versi perangkat lunak dalam format MAJOR.MINOR.PATCH (misal: v1.2.0). - Artifact: Hasil build aplikasi—seperti bundle JavaScript, Docker image, atau executable—yang siap di-deploy ke lingkungan produksi. - On-Premise: Deployment aplikasi ke server internal yang dikelola oleh organisasi sendiri. - Cloud: Deployment aplikasi ke infrastruktur cloud publik seperti AWS, Google Cloud Platform (GCP), atau Microsoft Azure. - Peran & Tanggung Jawab - Responsibility Person (RP): Menetapkan kebutuhan proyek, mengatur jadwal, dan menentukan standar teknis. RP memantau progres, mereview hasil kerja tim, dan memastikan produk sesuai requirement — tanpa terlibat dalam coding. - Frontend: Mengembangkan tampilan dan interaksi pengguna sesuai desain dan arahan RP, serta mengintegrasikan dengan API backend. Boleh memberi saran desain, tapi keputusan akhir ada di RP. - Backend: Membangun layanan backend, menyediakan API, mengimplementasikan logika bisnis, dan mengelola database. Juga bertanggung jawab atas keamanan, performa, dan perbaikan bug. - Prosedur No; Aktivitas; Detail Aktivitas; Pelaksana; Deliverables. 1; Requirement gathering and Preparation; - Membuat breakdown list fitur berdasarkan PRD yang diterima dari tim project: - Membuat daftar fitur berdasarkan kebutuhan proyek dan memecahnya menjadi task/issue. - Menyiapkan struktur awal repositori untuk frontend dan backend sesuai standar tim. - Buat project jenkins di server development. - Mengkoordinasikan Technical Design Review (TDR) antara FE & BE untuk menyepakati arsitektur, API Spek; Responsibility Person; - Github Project / Open Project - Github repository Frontend - Github repository Backend - Workspace Jenkins di server development.. - Menginisialisasi project frontend - Slicing User interface sesuai dengan kebutuhan fitur; Frontend; - Setup GitHub Repository Frontend (dengan template siap pakai) - Gunakan branch (nama developer). - Menginisialisasi project backend - Membuat spesifikasi awal API (koordinasi dengan FE) - Membuat desain database awal; Backend; - Setup GitHub Repository Backend (dengan template siap pakai) - Gunakan branch (nama developer) - API spec (tools: postman) - Desain database awal.. 2; Development / Implementation; Implementasi Fitur Frontend: - Mengembangkan tampilan & interaksi sesuai desain/requirement - Membuat komponen UI - Integrasi dengan API backend - State management - Form validation – Error boundary / user feedback; Frontend; - Push kode frontend ke GitHub - Semua fitur sesuai task di GitHub Project - Merge ke branch dev dan siap review. Implementasi Fitur Backend: - Mengembangkan logika bisnis & API - Membuat endpoint sesuai spesifikasi - Validasi input - Custom error handling (Sesuaikan) - Logging aktivitas penting (Winston); Backend; - Push kode backend ke GitHub - Endpoint berfungsi penuh \ dokumentasi minimal (contoh request/response) - Semua fitur sesuai task di GitHub Project - Merge ke branch dev dan siap review. 3; Code Review dan Integrasi; - Memastikan kualitas kode sesuai standar tim - Setiap PR melewati analisis SonarQube sebelum merge ke dev. - Integrasi antara frontend dan backend.; Responsibility Person, Frontend Engineer & Backend Engineer; - Laporan SonarQube yang menunjukkan report Quality Gate PASSED, Warning level high = 0. - Fitur terintegrasi penuh antara Frontend & Backend Engineer. - Laporan github project. 4; Testing & Quality Assurance; - Susun test case berdasarkan requirement - Uji semua fitur di branch dev; Responsibility Person; - Merge branch dev ke main ketika testing sudah selesai. - Fixing bug → push ke dev → retest - Saat comit inputkan issue github project dan tambahkan prefix bug. Example: bug: message #{id_issue github project}; Frontend & Backend; - Bug resolved - Informasi bug tercatat digithub project - Merge ke dev. 5; Deployment & Release; Persiapan rilis - Pastikan semua fitur telah diuji dan merged ke branch main - Terapkan Semantic Versioning (misal: v1.2.0) - Update status semua task di GitHub Project menjadi “Done”; Responsibility Person; - GitHub Project: semua status “Done” - Tag rilis di GitHub. Deployment Production (On-Premise) - Lakukan build aplikasi dari branch main dalam mode production - Deploy artifact ke server fisik/virtual - Jalankan migrasi database jika diperlukan - Web Server: running via nginx - Backend Application: buat service dengan nssm (windows) atau linux service, tergantung server client Deployment ke Production (Cloud) - Buat atau pastikan tersedia Jenkins Project/Workspace yang terhubung ke repository GitHub - Jenkins menarik kode dari branch main - Lakukan build otomatis di dalam workspace Jenkins - Jalankan migrasi database jika diperlukan; Frontend & Backend; - Aplikasi berhasil di-deploy ke server production. Post Deployment Smoke Test - Akses aplikasi - Login sukses - Fitur inti berjalan - Tidak ada error 500; Responsibility Person; - Aplikasi running normal tanpa error. 6; Handover & Maintenance; - Buat panduan teknis & user guide untuk operasional & maintenance - Rekap actual pengerjaan fitur; Responsibility Person.; - Dokumentasi teknis dan user guide (jika dibutuhkan) - Dokumentasi Actual pengerjaan fitur. - Development Lifecycle Flow - Change Request Flow - Catatan